Gitlab du prof, Eric Lallet
GitHub du prof, @lallet

quand on envoie des mails, on met tout le monde en copie et on préfixe par PRO3600_33

remarques sur le pré-rapport:

on peut passer sur Latex en dossier partagé
Il faut que le plan du rapport apparaisse déjà et la il n’y a pas le plan qui apparaît, même structure de code, mvc, diagramme de classe, architecture du réseau

ajouter une section structure du code,
architecture serveur-client avec tcp comme protocole,
chronologie de développement qui ne va pas, dès le début diviser la partie réseau et l’autre la partie interface graphique (JavaFX qui va arriver avec scene builder) et le modèle,
ajouter plan de charge,
ajouter diagramme de Gaant,
tcp : 4 à 5 chiffres (sur 2 octets),
partie jeu solo à mettre en optionnel,
critère d’acceptabilité (pouvoir répondre au cahier des charges avec des tests, cocher avec des cases chaque fonctionnalité)

structure :

Model : code à structurer
Controller : (presque auto avec scene builder)
Vue partie menu(des fichiers fxml ou css si on veut faire boooo) pas à programmer (SceneBuilder)
Vue partie serpent à coder avec JavaFX (apprendre avec TP9 alien ananas)
partie controller générées avec JavaFX à compléter

Model : liste doublement chaînée pour modéliser le serpent (arrayList de liste chainée dans le cas où il y a plusieurs joueurs mais on ne sait pas combien).

Sur la classe model on va faire les tests unitaires, trop de temps pour tout les autres.

Sur git
.doc
CR
Rapport
Réseau (tutos du prof)
dev
Snake
début de l’arborescence
D’autres projets