15 février pré-rapport
29 février premier rapport
15 mai fin du rapport livrable soutenance
considérer fin avril le projet

pré-rapport : (document sur moodle section pré-rapport)
sujet
1ères spécifications (surtout tout les objectifs en termes de développement et les actions pour vérifier que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas) ie la recette (tout les pts qu’on a promis pour montrer que le projet est atteint)
planning - diagramme de Gantt (partage des tâches) → peut être modifié durant le projet (mais pas trop)
plan de charge suivi activités prévisionnel (exemple sur moodle) → le réel à faire au cours du projet

toutes les infos qu’on va faire, dans le rapport de fin il n’y aura qu’à remplir le pré-rapport ( donc ça se note tout le long du projet, sinon le rapport sera pauvre par rapport au projet)

formation Junit dans 15 jours → important

prototype :
1ère version avec les principales difficultés qui sont levées (interface graphique et partie réseau)

livrable 3 :
vérification de la recette

Important : donner les transparents avant la soutenance pour que l’encadrant corrige et donne des pistes d’amélioration

outils :
- gitHub ou gitLab (prof est ok pour github) → issues / bien paramétrer le gitignore pour partager que les parties développement et pas celles qui dépendent de l’IDE
issues : quand on travaille on ouvre un new issue le titre la description et surtout on l’attribue a quelqu’un (celui qui résout l’issue) tout doit être mis dans les issues même le compte-rendu de cette réunion
- javaNIO (qui utilise la bibliothèque javaIO) pour le réseau

- IDE (IntelliJ, Eclipse, VSCode au choix)

sujet :
- MVC (modèle vue controler) tuto jsp quoi

- le mieux est une architecture symétrique mais l’interface graphique au début ne sera pas symétrique (une personne crée le serveur et les autres le rejoignent y compris celui qui l’a crée (multi-threads le fait de lancer à la fois le jeu et le serveur) sinon architecture asymétrique ou un crée et rejoint le serveur et les autres le rejoignent (pour pas s’embêter première option évite de traiter l’exception du joueur qui crée le serveur)
javaFX pour une interface graphique en 2D
le plus compliqué c’est de modéliser le serpent (ensuite le dessiner c’est facile, doit pouvoir être fait en pixel)

regarder le tp alien ananas pour voir comment utiliser JavaFX